**05.08.2019г. №169**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» НА 2019 ГОД**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (ред. от 17.11.2017) "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"), руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского городского поселения.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить производственную программу для ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания» в сфере водоснабжения на 2019-2022 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить производственную программу для ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания» в сфере водоотведения на 2019-2022 годы, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения.

Глава администрации

Вихоревского городского поселения Н.Ю. Дружинин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | Приложение №1 | | | |
| "СОГЛАСОВАНО" | | | | | "УТВЕРЖДАЮ" | | | |  | |
| Глава администрации  Вихоревского городского поселения |  | |  | | Генеральный директор ООО "Объединенная Вихоревская управляющая компания" | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю.Дружинин |  | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А.Кохан | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |  | |  | | «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. | | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | | | |
| по оказанию услуг холодного водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Срок реализации производственной программы 2019 г. - 2022 г. | | | | | | | | | | |
| 1. Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа | | | ООО "Объединенная Вихоревская управляющая компания" (ИНН 3847000762) | | | | | | | |
| Местонахождение регулируемой организации | | | 665771, Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка, ул. Доковская, д.22 А | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | | | Администрация Вихоревского городского поселения | | | | | | | |
| Местонахождение уполномоченного органа | | | 665770, Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д.105 | | | | | | | |
| 2.  Планируемый объем подачи воды | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги | I квартал, тыс. м3. | | II квартал, тыс. м3. | | III квартал, тыс. м3. | | IV квартал, тыс. м3. | | Всего,  тыс. м3 | |
| 2019-2022 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** | **349,17** | | **349,18** | | **349,18** | | **349,18** | | **1396,71** | |
| 3.   Мероприятия производственной программы | | | | | | | | | | |
| 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | | | | | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | | Другие источники | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** | | | | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от территории ООО "Байкал" ПГ-29 до перекрестка ул.Пионерская, ул.Горького ВК-45 через ВК-4 | | | | | 450,67 | |  | | 450,67 | |
| Замена участка трубопровода холодного водоснабжения от ВК ул. Пионерская №25 до ВК ул.Пионерская №24 | | | | | 174,55 | |  | | 174,55 | |
| Замена участка трубопровода холодного водоснабжения от ТК-32 ул. Ленина №38 до ТК ул.Ленина №33 | | | | | 94,25 | |  | | 94,25 | |
| Замена участка трубопровода холодного водоснабжения от ВК-49 ул. Чехова до ВК-50 детский сад "Малышка" ул.Школьная №10 | | | | | 111,87 | |  | | 111,87 | |
| Капитальный ремонт участок водоснабжения от ВК-35 ул.Доковская №16 до ВК-36 ул.30 лет Победы №17 | | | | | 383,93 | |  | | 383,93 | |
| **Итого:** | | | | | **1 215,27** | | **0,00** | | **1 215,27** | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** | | | | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от ул.Горького №12 ТК-67 до ул.Дзержинского №133 ТК-72 | | | | | 717,52 | |  | | 717,52 | |
| Капитальный ремонт гидрантов | | | | | 479,93 | |  | | 479,93 | |
| **Итого:** | | | | | **1 197,45** | | **0,00** | | **1 197,45** | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** | | | | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от ВК-46 ул.Школьная №6 до ВК-47 ул.Чапаева №5 | | | | | 426,45 | |  | | 426,45 | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от скважины №3 (Роща) до ВК ул.Кошевого №22 | | | | | 818,81 | |  | | 818,81 | |
| **Итого:** | | | | | **1 245,25** | | **0,00** | | **1 245,25** | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** | | | | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от ул. 30 лет Победы №20 ТК-96 до ул.Строительная №6б ТК-99 | | | | | 945,51 | |  | | 945,51 | |
| **Итого:** | | | | | **945,51** | | **0,00** | | **945,51** | |
| 3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | | Другие источники | | | | | |
| Прибыль | | Амортизация | | Прочие | |
| 2019-2022 г.г. | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Всего сумма,  тыс. руб. | |
| Себестоимость | | Другие источники | | | | | |
| Прибыль | | Амортизация | | Прочие | |
| 2019-2022 г.г. | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3.4.   Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Всего сумма,  тыс. руб. | |
| Себестоимость | | Другие источники | | | | | |
| Прибыль | | Амортизация | | Прочие | |
| 2019-2022 г.г. | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4.  График реализации мероприятий производственной программы | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | I квартал, тыс. руб. | | II квартал, тыс. руб. | | III квартал, тыс. руб. | | IY квартал, тыс. руб. | | Всего сумма,  тыс. руб. | |
| 4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от территории ООО "Байкал" ПГ-29 до перекрестка ул.Пионерская, ул.Горького ВК-45 через ВК-4 |  | |  | | 450,67 | |  | | 450,67 | |
| Замена участка трубопровода холодного водоснабжения от ВК ул. Пионерская №25 до ВК ул.Пионерская №24 |  | |  | | 174,55 | |  | | 174,55 | |
| Замена участка трубопровода холодного водоснабжения от ТК-32 ул. Ленина №38 до ТК ул.Ленина №33 |  | |  | | 94,25 | |  | | 94,25 | |
| Замена участка трубопровода холодного водоснабжения от ВК-49 ул. Чехова до ВК-50 детский сад "Малышка" ул.Школьная №10 |  | |  | | 111,87 | |  | | 111,87 | |
| Капитальный ремонт участок водоснабжения от ВК-35 ул.Доковская №16 до ВК-36 ул.30 лет Победы №17 |  | |  | | 383,93 | |  | | 383,93 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **1215,27** | | **0,00** | | **1215,27** | |
| 2020 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от ул.Горького №12 ТК-67 до ул.Дзержинского №133 ТК-72 |  | | 717,52 | |  | |  | | 717,52 | |
| Капитальный ремонт гидрантов |  | |  | | 479,93 | |  | | 479,93 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **717,52** | | **479,93** | | **0,00** | | **1197,45** | |
| 2021 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от ВК-46 ул.Школьная №6 до ВК-47 ул.Чапаева №5 |  | |  | | 426,45 | |  | | 426,45 | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от скважины №3 (Роща) до ВК ул.Кошевого №22 |  | |  | | 818,81 | |  | | 818,81 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **1245,25** | | **0,00** | | **1245,25** | |
| 2022 год | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт участка водоснабжения от ул. 30 лет Победы №20 ТК-96 до ул.Строительная №6б ТК-99 |  | |  | | 945,51 | |  | | 945,51 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **945,51** | | **0,00** | | **945,51** | |
| 4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | | | | | | | | | | |
| 2019-2022 г.г. | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4.3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | | | | | | | | | | |
| мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | |
| 2019-2022 г.г. | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | |
| 2019-2022 г.г. | | | | | | | | | | |
| **Питьевое водоснабжение** |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | Величина показателя, установленная на регулируемый период | | | | | | | |
| 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | |
| **Питьевое водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| Показатели качества питьевой воды | | |  | |  | |  | |  | |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%) | | | 29% | | 29% | | 29% | | 29% | |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды (%) | | | 29% | | 29% | | 29% | | 29% | |
| Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | | |  | |  | |  | |  | |
| количество перерывов в подаче воды, в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды (ед/км) | | | 0,068 | | 0,068 | | 0,068 | | 0,068 | |
| Показатели энергетической эффективности | | |  | |  | |  | |  | |
| доля потерь воды при транспортировке (%) | | | 13,0% | | 13,0% | | 13,0% | | 13,0% | |
| Удельный расход электроэнергии: | | |  | |  | |  | |  | |
| потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт⋅ч/м3) | | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | |
| 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | | | | | | | | | | |
| Наименование услуги | | | Всего сумма, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | |
| Питьевое водоснабжение | | | 1215,27 | | 1197,45 | | 1245,25 | | 945,51 | |
|  |  |  | |  | | Приложение № 2 | | | |
| "СОГЛАСОВАНО" | | | | "УТВЕРЖДАЮ" | | | | | |
| Глава администрации Вихоревского городского поселения |  |  | | Генеральный директор ООО "Объединенная Вихоревская управляющая компания" | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Ю.Дружинин |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А.Кохан | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. | | | | «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. | | | | | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | | | | | | | | | |
| по оказанию услуг водоотведения | | | | | | | | | |
| Срок реализации производственной программы 2019 г. - 2022 г. | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. Паспорт производственной программы | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа | | ООО "Объединенная Вихоревская управляющая компания" (ИНН 3847000762) | | | | | | | |
| Местонахождение регулируемой организации | | 665771, Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка, ул. Доковская, д.22 А | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | | Администрация Вихоревского городского поселения | | | | | | | |
| Местонахождение уполномоченного органа | | 665770, Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д.105 | | | | | | | |
| 2.  Планируемый объем принимаемых сточных вод | | | | | | | | | |
| Наименование услуги | I квартал, тыс. м3. | II квартал, тыс. м3. | | III квартал, тыс. м3. | | IV квартал, тыс. м3. | | Всего,  тыс. м3 | |
| 2019 г.-2022 г. | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** | **341,53** | **341,53** | | **341,54** | | **341,54** | | **1 366,14** | |
| 3.   Мероприятия производственной программы | | | | | | | | | |
| 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | | | | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | Всего сумма, тыс. руб. | |
| Себестоимость | | Другие источники | |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** | | | |  | |  | |  | |
| Замена участка напорного коллектора канализационных сетей от КНС до КОС №1 | | | | 1 510,42 | |  | | 1 510,42 | |
| **Итого:** | | | | **1 510,42** | | **0,00** | | **1 510,42** | |
| 2020 год | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** | | | |  | |  | |  | |
| Замена участка напорного коллектора канализационных сетей от КК-ул.Пионерская №25 через 3 канализационных колодца до КК- ул. Ленина №31 | | | | 1 609,75 | |  | | 1 609,75 | |
| **Итого:** | | | | **1 609,75** | | **0,00** | | **1 609,75** | |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** | | | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт КНС-5 (Доковская) ул.Набережная. Замена насоса №2 | | | | 620,52 | |  | | 620,52 | |
| Капитальный ремонт КНС-2 больница, территория ООО "Байкал". Замена насоса №2 | | | | 744,93 | |  | | 744,93 | |
| **Итого:** | | | | **1 365,45** | | **0,00** | | **1 365,45** | |
| 2022 год | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** | | | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт КНС-5 (Доковская) ул.Набережная. Замена насоса №3 | | | | 620,52 | |  | | 620,52 | |
| Капитальный ремонт КНС-2 больница, территория ООО "Байкал". Замена насоса №1 | | | | 596,96 | |  | | 596,96 | |
| **Итого:** | | | | **1 217,48** | | **0,00** | | **1 217,48** | |
| 3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Всего сумма,  тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие источники | | | | | |
| Прибыль | | Амортизация | | Прочие | |
| 2019 г.-2022 г. | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Всего сумма,  тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие источники | | | | | |
| Прибыль | | Амортизация | | Прочие | |
| 2019 г.-2022 г. | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 3.4.   Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Всего сумма,  тыс. руб. | |
| Себестоимость | Другие источники | | | | | |
| Прибыль | | Амортизация | | Прочие | |
| 2019 г.-2022 г. | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4.  График реализации мероприятий производственной программы | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | I квартал, тыс. руб. | II квартал, тыс. руб. | | III квартал, тыс. руб. | | IY квартал, тыс. руб. | | Всего сумма,  тыс. руб. | |
| 4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
| Замена участка напорного коллектора канализационных сетей от КНС до КОС №1 |  |  | | 1 510,42 | |  | | 1 510,42 | |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | | **1 510,42** | | **0,00** | | **1 510,42** | |
| 2020 год | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
| Замена участка напорного коллектора канализационных сетей от КК-ул.Пионерская №25 через 3 канализационных колодца до КК- ул. Ленина №31 |  |  | | 1 609,75 | |  | | 1 609,75 | |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | | **1 609,75** | | **0,00** | | **1 609,75** | |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт КНС-5 (Доковская) ул.Набережная. Замена насоса №2 |  | 620,52 | |  | |  | | 620,52 | |
| Капитальный ремонт КНС-2 больница, территория ООО "Байкал". Замена насоса №2 |  |  | | 744,93 | |  | | 744,93 | |
| **Итого:** | **0,00** | **620,52** | | **744,93** | | **0,00** | | **1 365,45** | |
| 2022 год | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
| Капитальный ремонт КНС-5 (Доковская) ул.Набережная. Замена насоса №3 |  | 620,52 | |  | |  | | 620,52 | |
| Капитальный ремонт КНС-2 больница, территория ООО "Байкал". Замена насоса №1 |  |  | | 596,96 | |  | | 596,96 | |
| **Итого:** | **0,00** | **620,52** | | **596,96** | | **0,00** | | **1 217,48** | |
| 4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | | | | | | | | | |
| 2019 г.-2022 г. | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4.3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | | | | | | | | | |
| мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | |
| 2019 г.-2022 г. | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | |
| 2019 г.-2022 г. | | | | | | | | | |
| **Водоотведение** |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | Величина показателя, установленная на регулируемый период | | | | | | | |
| 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | |
| **Водоотведение** | | | | | | | | | |
| Показатели качества очистки сточных вод | |  | |  | |  | |  | |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, % | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения, % | | 0% | | 0% | | 0% | | 0% | |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |  | |  | |  | |  | |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | | 0,104 | | 0,104 | | 0,104 | | 0,104 | |
| Показатели эффективности использования ресурсов | |  | |  | |  | |  | |
| Удельный расход электроэнергии: | |  | |  | |  | |  | |
| потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт⋅ч/м3 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | | 0,9 | |
| 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | | | | | | | | | |
| Наименование услуги | | Величина показателя, установленная на регулируемый период | | | | | | | |
| 2019 г. | | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | |
| Водоотведение | | 1 510,42 | | 1 609,75 | | 1 365,45 | | 1 217,48 | |