Российская Федерация

Иркутская область

Братский район

Вихоревское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

от 25.09.2018 г. № 49

|  |
| --- |
| О ПРИЗНАНИИ ДЕПУТАТСКИМ ЗАПРОСОМ ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ВОПРОСУ ЛИКВИДАЦИИ УЧАСТКОВ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |

Рассмотрев коллективное обращение депутатов Думы Вихоревского муниципального образования четвертого созыва, на основанииданных осмотра, проведенного депутатами Думы, акта осмотра от 13.09.2018 года, в целях реализации Думой Вихоревского муниципального образования контрольных функций, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 г., Уставом Вихоревского муниципального образования, Регламентом Думы Вихоревского муниципального образования, Дума Вихоревского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Признать депутатским запросом обращение депутатов Думы Вихоревского муниципального образования четвертого созыва по вопросу ликвидации участков временных водопроводных сетей на территории Вихоревского городского поселения (далее – депутатский запрос) (прилагается).

2. Направить депутатский запрос Главе Вихоревского муниципального образования (Н. Ю. Дружинину), в Прокуратуру Братского района Иркутской области (С. А. Грищенко) для рассмотрения по существу и принятия мер в соответствии с компетенцией.

3. Результат рассмотрения депутатского запроса огласить на заседании Думы Вихоревского муниципального образовании, назначенном после поступления всех ответов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Вихоревского

муниципального образования Л. Г. Ремизова

|  |  |
| --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Иркутская область**  **Братский район**  **Вихоревское муниципальное**  **образование**  **Д У М А**  **Вихоревского муниципального**  **образования**  665770, Братский район, г.Вихоревка,  ул. Дзержинского, 105 (тел. 40-66-80)  E-mail: duma\_vmo@mail.ru  УФК по Иркутской области  (Дума Вихоревского МО л/сч. 03343048350)  **ИНН 3823018489 КПП 382301001 БИК 042520001**  **Отделение Иркутск, г. Иркутск**  **И исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.** |  |

**Обращение депутатов Думы Вихоревского**

**муниципального образования четвертого созыва**

13 сентября 2018 года депутатами Думы Вихоревского МО четвертого созыва в составе членов постоянной депутатской комиссии по собственности, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству, был проведен осмотр участков территории Вихоревского городского поселения, где расположены временные водопроводные сети, присоединенные к многоквартирным домам.

В частности, были обследованы участки временных сетей по ул. Маяковского 4, ул. Ленина 1, 1а, 7, 11, 13, 27, 41а, ул. Пионерская 37,37а, ул. Пионерская, 27, 31 и другие.

В 2016 году администрацией Вихоревского городского поселения был заключен муниципальный контракт №Ф 2016.259891 от 23.09.2016 г. на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных участков водопроводной сети в г. Вихоревка с обществом с ограниченной ответственностью «Стройпроект» (далее - контракт). Цена работ составила 1832321,7 руб.

По контракту подрядчику надлежало выполнить работы в объеме согласно локальному ресурсному сметному расчету № 39-07-19 НИ: прокладка водопроводной полиэтиленовой трубы в грунте на участках к многоквартирным домам по адресам: ул. Маяковского,д.4, ул.Ленина,д.11,д.13, д.41А, д.1, д.1А, д.7, д.27, ул. Пионерская, д.37 и 37А (всего 758 м) с целью ликвидации временных трубопроводов холодного водоснабжения, проложенных ресурсоснабжающей организацией ранее по земле в период устранения аварийных ситуаций по порывам трубопроводов в зимнее время.

На основании данных, полученных в ходе осмотра от 13.09.2018 г., выявлено: ресурсоснабжающей организацией согласно условиям контракта подключены МКД по адресам: ул. Ленина, д.1, 1а, д.7, д.11, ул. Маяковского д. 4, ул. Дзержинского, 66. По адресам ул. Ленина 41а, ул. Пионерская, д. 37, д. 37а, д. 43а, ул. Кошевого, 20-22-ликвидация временных водопроводных сетей не осуществлена. По ул. Ленина д. 27 труба проложена, однако, временный водопровод не демонтирован и находится под давлением.

Ранее на заседаниях органов Думы Вихоревского МО вопрос о ликвидации временных сетей водопровода выносился на рассмотрение с привлечением должностного лица Администрации Вихоревского городского поселения. По результатам его обсуждения был дан ответ о ликвидации всех оставшихся временных сетей в весенне-летний период 2018 года.

Таким образом, работы по муниципальному контракту №Ф 2016.259891 от 23.09.2016г. выполнены не в полном объеме, однако акты выполненных работ подписаны сторонами без претензий, расчеты из бюджета Вихоревского городского поселения произведены с подрядчиком по данному контракту полностью.

Также в ходе осмотра были выявлены дополнительные временные водопроводные сети, не вошедшие в контракт, по следующим адресам: ул. Комсомольская, д.3, д.4, ул. Ленина, д. 10, д.12, д.50, ул. Кошевого, д. 13, д. 20, ул. Пионерская, д. 27, д. 31, ул. Строительная, д. 6а. Обнаружен порыв возле колодца по ул. Комсомольской д. 3 и д. 4.

В настоящее время город вступает в зимний отопительный период 2018-2019 годов. Работы в целях надлежащей поставки коммунальной услуги холодного водоснабжения, к части многоквартирных домов не выполнены. Поставка ресурса, по-прежнему, осуществляется по наземным временным сетям. Находясь в местности, приравненной к Крайнему Северу, наземный трубопровод имеет повышенный риск разморозки, что впоследствии ведет к прекращению подачи по ним коммунальной услуги. В прежний сезон такие факты имели место быть.

На основании вышеизложенного, депутаты Думы Вихоревского МО четвертого созыва обращаются с просьбой принять исчерпывающий перечень мероприятий, направленных на ликвидацию участков временных водопроводных сетей на территории Вихоревского городского поселения в кратчайшие сроки.

О результатах рассмотрения сообщить в письменной форме в установленный законом срок.

Приложение:

1. Копия решения Думы Вихоревского МО от 25.09.2018 г. № 49 «О признании депутатским запросом обращение депутатов Думы Вихоревского муниципального образования четвертого созыва по вопросу ликвидации участков временных водопроводных сетей на территории Вихоревского городского поселения» на 1 стр. 1 экз.;

3. Копии актов осмотра от 13.09.2018 г. на 2 л. по 1 экз.;

4. Фотоматериалы, прилагаемые к акту осмотра от 13.09.2018 г.

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

5.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

6.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

7.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

8.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

9.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

10.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

11.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

12.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

13.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

14.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)

15.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф. И. О. депутата, № округа) (подпись)